**Приложение N 5**к решению собрания депутатов МР «Лакский район»

№ 12.1 от 16 июня 2021 года   
 "Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального района "Лакский район"  
на 2020 год"

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД**

     (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Источники формирования** | **План** | | | | **Факт** | | | | **% исполнения** |
|  | **всего** | | **респ. бюджет РД (дорожный фонд)** | **бюджет муниципального района "Лакский район"** | **всего** | | **респ. бюджет РД (дорожный фонд)** | **бюджет муниципального района "Лакский район"** |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Доходная часть, всего:** | **16 752,4** | | **-** | **16 752,4** | **15 165,2** | | **-** | **15 165,2** | **90,5%** |
| в том числе: |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Субсидии из республиканского бюджета | 1 919,4 | | - | 1 919,4 | 1 919,4 | | - | 1 919,4 | 100,0% |
| Местный бюджет | 14 833,0 | | - | 14 833,0 | 13 245,8 | | - | 13 245,8 | 89,3% |
| Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджету г. Махачкалы | - | |  |  | - | |  |  |  |
| **Остатки средств дорожного фонда прошлых лет** | **18 166,2** | |  | **18 166,2** | **-** | |  | **-** | **-** |
| Расходная часть, всего: | 34 918,6 | | - | 34 918,6 | 8 260,1 | | - | 8 260,1 | 23,65% |
| в том числе: | - | |  |  | - | |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них | - | |  |  | - | |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования | - | |  |  | - | |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 34 918,6 | | - | 34 918,6 | 8 260,1 | | - | 8 260,1 | 23,65% |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские |  | |  |  |  | |  |  |  |